Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

• REPTY •

Górnośląskie centrum rehabilitacji

Im. gen. jerzego ziętka

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone

# w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

# – Prawo zamówień publicznych

Przebudowa apteki szpitalnej w pawilonie „K”

GCR/28/ZP/2011

Tarnowskie Góry, dnia 11.05.2011r.	 		Kierownik Zamawiającego

Zatwierdził

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

CENTRALA: (32) 384-70-71, 285-30-71

SEKRETARIAT DN: (32) 285-41-23, 384-63-17

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: (32) 39-01-206, 39-01-353

www.repty.pl

zamowieniapubliczne@repty.pl,  repty@repty.pl

Nr Konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom

89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

nip:645-00-09-346	regon:000291701

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

zwane w dalszej części specyfikacji „GCR Repty”.

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), zwanej dalej „ustawa Pzp”.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac remontowych w aptece GCR „Repty” jest podział receptury na trzy mniejsze pomieszczenia:  recepturę, śluzę oraz zmywalnię.

W śluzie należy zamontować umywalkę z baterią bezdotykową oraz dwa wieszaki na odzież: czystą i brudną.

Zmywalnia dostępna będzie bezpośrednio z korytarza i połączona z recepturą  okienkami do podawania brudnych i czystych naczyń.

Ściany zmywalni i powierzchnię przy umywalce w śluzie należy wykończyć materiałami  zmywalnymi - płytkami ceramicznymi na wysokość min. 160cm.

Pozostałe wymagania zgodnie z charakterystyką tego typu pomieszczenia aptecznego.

Z pomieszczenia pomocniczego wydzielone zostanie niewielkie pomieszczenie techniczne a pozostała przestrzeń wykorzystana zostanie na magazyn spirytusu. Magazyn spirytusu zgodnie z charakterystyką tego typu pomieszczenia aptecznego powinien posiadać m.in.: zmywalne ściany, posadzkę zmywalną i niepalną wykończoną wykładziną elektroprzewodzącą (antystatyczna), instalacje elektryczną i wentylację wykonane jako przeciwwybuchowe, nie powinno posiadać instalacji C.O.

Pomieszczenie oznaczone jako magazyn butelek (pom. nr 17) zamienione zostanie na szatnię personelu.

Pomieszczenie szatni personelu (pom. nr 16) zamienione zostanie na destylatornię.

W pomieszczeniu socjalnym usunięta zostanie zbędna ścianka działowa.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi ręczne wyburzenie ścianek działowych wykonanych z cegły pełnej grubości 12cm oraz wykucie otworu drzwiowego w ścianie grubości 25cm. Miejsca po usuniętych ściankach działowych zatynkować i wyrównać.

Gruz z robót rozbiórkowych należy usunąć i wywieźć na wysypisko.

W zakres robót murarskich wchodzą ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki lub pustaków ceramicznych typu POROTHERM gr. 12cm. Ścianki murować na zaprawie cem.-wap. M4.

Nadproże drzwiowe w ściankach działowych wykonać jako systemowe POROTHERM lub typu Kleina zbrojone dwoma prętami Ø12 mm

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wyrównane gładzią szpachlową. W zmywalni i przy umywalce w śluzie ułożyć płytki ceramiczne lub inny materiał łatwo zmywalny na wysokość min. 160cm.

# Podłogi i posadzki ceramiczne i wykładziny PCV  - zgodnie z projektem i charakterem pomieszczeń w tym wykładziny elektroprzewodzącą w pomieszczeniu przechowywania spiritusu.

Niezbędne miejscowe obniżenia wysokości uzyskać przy pomocy sufitu podwieszonego z płyt gips.-karton. gr. 12mm na stelażu metalowym.

Poszczególne drzwi do pomieszczeń - płycinowe drewniane.

Ściany wewnętrzne malować farbami akrylowymi, kolor uzgodnić z inwestorem.

Zasilanie wodne i odprowadzenie ścieków do istniejących pionów wod.-kan.

Instalacja przebudowana i dostosowana do nowego układu funkcjonalnego, wykonana z rur PP lub alternatywnie z Cu w otulinie, kanalizacja wykona z rur PCV.

Rodzaj ceramiki sanitarnej, armatury i wyposażenie w podajniki uzgodnić z inwestorem.

Instalacja elektryczna 230/400V:

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i zasilającej,

- instalacja wykonana pod tynkowo, przewodami miedzianymi.

Typ i rodzaj lamp oświetleniowych i wyposażenia zgodnie z dokumentacją, w uzgodnieniu z inwestorem. Urządzenia wentylacyjne należy dostosować do istniejących kanałów wentylacyjnych, zapewniając wymaganą wymianę powietrza zgodnie z dokumentacją.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0   roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45000000-7   roboty budowlane

45111300-1   roboty rozbiórkowe

- OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- PODWYKONAWSTWO

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu robót budowlanych, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom                       (wg załącznika nr 6 do SIWZ). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego             i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty.

- INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH    UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp.

- INFORMACJA  O  OFERTACH  WARIANTOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać do 30.07.2011r.

- WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.  1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  3 (trzy) roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, każda o wartości  nie mniejszej niż 60 000  zł brutto, w tym jednej w obiekcie służby zdrowia.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.:

a)  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, która przedłoży zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z uiszczeniem aktualnych składek członkowskich (zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów),

b) 5 osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia o kwalifikacjach   zawodowych w branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej.

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w trybie art. 23 Pzp warunki określone  w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Warunki określone w ust. 2 muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców.

- Zgodnie z art.26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ       WYKONAWCY  W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  W  POSTĘPOWANIU

1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2);

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 4);

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);

d) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. X.2. SIWZ.

2.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 (załącznik nr 3);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Dokumenty dodatkowe:

a).  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

b). pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień oraz oświadczeń woli, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,

c).  wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. nr 6),

e). pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków,

f). kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez  osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji.

- Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

4.1. pkt X ust. 2 ppkt b,c,d - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4.2. Dokumenty, o których mowa w 4.1. lit. a i c. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 4.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty są składane w oryginale (oświadczenia pkt. X ust.1.a i ust.2.a) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( z zastrzeżeniem zawartym w pkt X ust. 3b).

- Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane  wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Śniadeckiego 1        42 – 604 Tarnowskie Góry

faks: (32) 39-01-353  lub 39-01-206

lub adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach:

- technicznych jest Z-ca Dyr. ds Technicznych mgr Maksymilian Hajzer tel.(32) 39-01-500

- prawnych jest mgr Barbara Hajzer  tel.(32) 39-01-353, w godz. 7.00-14.35

6. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  19.05.2011 do godz. 24.00.

6.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

6.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, przekazując zmianę w sposób opisany w pkt 6.3.

6.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.repty.pl

6.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ  i będą wiążące przy składaniu ofert.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. Osoba działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisania oferty dołącza je do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca treść była podpisana lub parafowana, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz..U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być sporządzone wg postanowień SIWZ oraz wzorów formularzy do niej załączonych.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisaną: „Oferta na przebudowę apteki szpitalnej w pawilonie „K” ” GCR/28/ZP/2011     Nie otwierać przed: 26.05. 2011r godz.11.30

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

- Miejsce składania i otwarcia ofert:

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1     42-604 Tarnowskie Góry

Sekcja zamówień publicznych

- Termin składania ofert: 26.05.2011r. do godz. 11.00

- Termin otwarcia ofert: 26.05. 2011r.   o godz. 11.30

- OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia  wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami i łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego oraz należny podatek VAT.

- Cena ofertowa ma uwzględnić wszystkie koszty wynikające z tytułu przygotowania, realizacji, wymaganych dopuszczeń i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej - 1 egzemplarz

- wykonania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

  - cenę bez podatku VAT (netto)

  - należny podatek VAT

  - cenę łącznie z podatkiem (brutto)

- Cena całkowita  podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT

Kryterium i jego waga:   CENA  CAŁKOWITA  ZA WSZYSTKIE ZADANIA – 100%

Wartość punktowa ceny  jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny  =

Wc 		- waga kryterium

C min		- najniższa zaproponowana cena

C n		- cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

Oceną oferty jest liczbą punktów otrzymanych w kryterium ceny.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE   PO  WYBORZE  OFERTY  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

      - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

    - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do  przedłożenia harmonogramu prac uzgodnionego z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy .

    - W przypadku udziału Podwykonawców w wykonaniu części zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy, który ma zostać podpisany między Wykonawcą a Podwykonawcą. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie umów z Podwykonawcami, które zostaną dołączone do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą..

    - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust 1 Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WZÓR UMOWY, WEDŁUG KTÓREGO I NA WARUNKACH W NIM WSKAZANYCH ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w projekcie    umowy (załącznik nr 7).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie :

2.1 osób pełniących funkcje kierownicze na  uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu i kwalifikacjach po akceptacji Zamawiającego;

2.2  terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)  okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

    - trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

    - wstrzymania robót przez Zamawiającego;

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

3. W przedstawionych w pkt. 2.3 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

      - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

      - zmianie osób reprezentujących,

      - ogłoszeniu upadłości,

      - ogłoszeniu likwidacji,

      - zawieszeniu działalności,

      - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

- POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 ustawy.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

Zasady udostępnienia dokumentów:

- Protokół wraz  z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki  do protokołu na wniosek.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania  dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

XXIII     ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót

ZAŁĄCZNIK NR 1

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

( nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

Nr faksu ……………………………………….….

E-mail……………………………………………..

NIP: ……………………………………………….

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GCR/28/ZP/2011 na „Przebudowę apteki szpitalnej w pawilonie „K” „ oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, spełniając wszystkie wymagania określone w SIWZ, za cenę ryczałtową:

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………% tj………………………………………………… ...PLN

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach do 30.07.2011r.

3.     Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24   miesięcy od dnia odbioru końcowego wszystkich robót.

4.   Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia               i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

5.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, projektem umowy  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7.     Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi*,

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców  w zakresie wykazanym  w załączniku nr 6.*

* niepotrzebne skreślić

8.     Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy załączonej do SIWZ.

9.    Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………………… nr konta………………………………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest…………………… tel ………………….

11.  Oferta została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki :

| Lp | Nazwa dokumentu | Numer załącznika | Numer strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2); |  |  |
| 2. | wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 4); |  |  |
| 3. | wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5); |  |  |
| 4. | oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 (załącznik nr 3); |  |  |
| 5. | aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; |  |  |
| 6. | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |  |  |
| 7. | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| 8. * | pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, |  |  |
| 9. * | wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (załącznik nr 6), |  |  |
| 10. * | pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, |  |  |
| 11. | kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. |  |  |

*  jeśli dotyczy

Podpisano:

……… ……………… dnia……………... 																……………………………………..

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 										zgodnie z 	zasadą reprezentacji

Przetarg nr GCR/28/ZP/2011                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................................

(pieczęć  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Przebudowa apteki szpitalnej w pawilonie „K”

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................., dnia………………………

........................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 									zasadą reprezentacji

Przetarg nr GCR/8/ZP/2011                                                                           ZAŁĄCZNIK NR  3

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Przebudowa apteki szpitalnej w pawilonie „K”

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

.............................................., dnia………………………

........................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 									zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  4

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. IX ust.1. ppkt. 1.2. SIWZ

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, który wykonał roboty budowlane | Miejsce wykonania oraz nazwa i adres Inwestora | Opis zrealizowanych robót | Termin wykonania | Wartość brutto zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dokumenty, referencje potwierdzające, że wykazane powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  5

…………………………………

(pieczęć  Wykonawcy)

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. IX ust.1. ppkt. 1.3. SIWZ

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/ rodzaj specjalności i nr uprawnień/ nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego | Podstawa dysponowania osobami - własna/ udostępniony przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik Budowy w specjalności …….. Nr uprawnień ……… Nr wpisu ………….. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć kserokopię uprawnień budowlanych, świadectw kwalifikacyjnych,  zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz w przypadku dysponowania osobami udostępnionymi przez inny podmiot - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych osób.

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do 									składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 									zgodnie z 	zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  6

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

| Lp. | Zakres (branża) robót budowlanych powierzanych podwykonawcom | Dane podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do

składania 	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

zgodnie z 	zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  7

U M O W A  nr …………………….

(PROJEKT)

zawarta w dniu …………2011r. w Tarnowskich Górach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621 reprezentowanym przez:

Dyrektora					- dr n. med. Krystiana Oleszczyka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………….(kod………….) przy ulicy………..………….              wpisanym do……………………………………………………………………..

w imieniu i na rzecz, którego działają:

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr GCR/28/ZP/2011 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

    - 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo- budowlane, których przedmiotem jest „ Przebudowa apteki szpitalnej w pawilonie „K”” zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót oraz ofertą, zwane dalej              „ robotami”

- 2. Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przepisami  próby instalacji i dostarczy Zamawiającemu   protokoły z odbiorów technicznych instalacji i urządzeń (oddzielnie dla każdego zadania oraz końcowe dla całości zakresu).

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych.

4. W celu osiągnięcia należytej jakości wykonanych prac Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry, w tym inżynierskiej, oraz do zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów i sprzętu.

    - 5. Wskazane urządzenia i materiały pochodzące z demontażu Wykonawca przekaże protokolarnie   Zamawiającemu.

    - 6. Gruz z rozbiórki elementów murowych i betonowych oraz inne odpady powstałe podczas wykonywanych robót, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. W celu utrzymania porządku na placu budowy i terenie zewnętrznym, Wykonawca wyposaży budowę w pojemniki lub sprzęt potrzebny do składowania powstałych odpadów i gruzu oraz zapewni systematyczne ich usuwanie.

§ 2

1. Czas trwania poszczególnych robót określa harmonogram robót stanowiący załącznik  nr 2 do umowy, opracowany w porozumieniu z Wykonawcą i stanowiący integralną część umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  zgodnie z załączonym harmonogramem robót.

2. W razie konieczności dopuszcza się możliwość korekty harmonogramu wskutek zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)  przyczyn będących po stronie Zamawiającego, a w szczególności:

    - trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

    - wstrzymania robót przez Zamawiającego;

b)wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania   poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość   wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

3. W przedstawionych w pkt. 2 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 3

      - Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.

- W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym roboty są wykonywane w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację robót budowlanych oraz będzie udostępniał dziennik budowy na każde żądanie Zamawiającego.

- Po zakończeniu każdego zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego dotyczącego każdego zadania.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 	potwierdzonymi przez projektanta, rzeczoznawcę oraz inne wymagane organy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i certyfikaty na znak 	bezpieczeństwa.

  - protokoły stwierdzające szczelność instalacji w-k,

  - pomiary elektryczne,

§ 4

      - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie   ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie:

……………………………….…….złotych netto ( słownie …………………………………….……)

podatek  VAT……%........................................... .( słownie …………….……………………………)

…………………     ……….…… .złotych brutto ( słownie …………….………………………..…..)

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1, nastąpi  po sporządzeniu protokołu odbioru robót , na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto w banku ………………………… nr konta ………………………………………………….. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury  stanowić będzie protokół odbioru robót  nie stwierdzający wad robót wykonanych przez Wykonawcę.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że posiada NIP nr  ……………….

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP nr   645-000-93-46

§ 5

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a) siłami własnymi Wykonawcy,

b) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Podstawę do wystawienia faktury  będzie stanowić w  przypadku robót wykonywanych przez Podwykonawcę:

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) protokół odbioru robót nie stwierdzający wad wykonanych przez Podwykonawcę robót, wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartość,

c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty,

d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem),

e) oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robót.

3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo zbadania czy Wykonawca w sposób należyty wywiązuje się z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń.

4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją do momentu przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego …………..posiadającego uprawnienia  nr............................, który działa w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

2.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

a)   po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………………,

b) po stronie Wykonawcy kierownik budowy   …………………… posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  nr uprawnienia ………… oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę  numer  ………………. z dnia ……………

    - 3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej  wykonania.

§ 7

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7  dni od daty zawiadomienia o ich ukończeniu, powiadomi  o tym uczestników odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr… do umowy.

Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego wszystkich robót.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

- Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres gwarancji.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wad tych nie usunie w terminie wskazanym w wezwaniu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego.

§ 10

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, czyli przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy  w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, licząc od umownego terminu ich wykonania,

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi   odpowiedzialność   w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia.

2.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy względnie nie kontynuuje tego wykonania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa przez okres przekraczający 30 dni.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia  i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,               ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

§ 15

W przypadku sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy właściwy będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca przyjął do wiadomości, że GCR „REPTY” posiada certyfikat zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego ( ISO 9001 i ISO 14001 ), w związku z czym na terenie Centrum funkcjonują stosowne  Procedury, instrukcje i regulaminy, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany            i oferta Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA