Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

• REPTY •

Górnośląskie centrum rehabilitacji

Im. gen. jerzego ziętka

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone

# w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

# – Prawo zamówień publicznych

Termomodernizacja budynków GCR „Repty”   ETAP II

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym

GCR/18/ZP/2011

Tarnowskie Góry, dnia……………2011r.	 		.........................................

Zatwierdził

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

CENTRALA: (032) 384-70-71, 285-30-71

SEKRETARIAT DN: (032) 285-41-23, 384-63-17

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: (032) 39-01-206, 39-01-353

www.repty.pl

zamowieniapubliczne@repty.pl,  repty@repty.pl

Nr Konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom

89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

nip:645-00-09-346	regon:000291701

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

zwane w dalszej części specyfikacji „GCR Repty”.

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), zwanej dalej „ustawa Pzp”.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie:

Zadanie 1.Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii

( termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy,  termin zakończenia do 30 października 2011r.)

Zadanie 2.Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego

( termin zakończenia robót  do 30 października 2012r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

Zadanie 3.Instalacja układu solarnego

( termin zakończenia robót do 30 października 2013r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

Zadanie nr 1

Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii -

Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich urządzeń hydroterapeutycznych,  modernizację istniejących instalacji doprowadzenia wody do wanien i basenów, zmiany w systemie instalacji odprowadzenia ścieków i wprowadzenia układu urządzeń do uzdatniania i przepompowania wody. Natomiast zmiany w instalacji zasilania będą polegać na wymianie przewodów doprowadzających wodę. Zmiany w instalacji wodnej i kanalizacyjnej odprowadzającej wodę po zabiegach będą polegać  na wyłączeniu odpływów z wanien i basenów do odrębnych instalacji kanalizacyjnych. Ze względu na odległość jaką woda po zabiegu będzie musiała pokonać nim znajdzie się w zbiorniku retencyjnym należy wykonać dwa niezależne układy. Pierwszy to odprowadzenie  grawitacyjne a drugi to układ z przepompownią typu zespolonego.

Uzdatnianie będzie się odbywać  w obiegu zamkniętym, przy poborze wody z dołu zbiornika wody brudnej, skąd będzie tłoczona  pompą poprzez filtr wstępny na wielowarstwowe złoże (piaskowe).

Woda po filtrach poddana będzie dezynfekcji za pomocą promieni UV a następnie poddana korekcie pH i dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Tak przygotowana woda będzie wprowadzona do drugiego zbiornika wody czystej.

Dezynfekcja wody prowadzona będzie w systemie automatycznego pomiaru parametrów wody (stężenie wolnego chloru, pH i redox). Na podstawie analizy wody uzupełniającej należy przewidzieć wstępne uzdatnianie wody poprzez usunięcie nadmiaru manganu oraz zmiękczenie wody.

Woda do celów prowadzenia rehabilitacji w wannach i basenach będzie wtłaczana za pomocą zestawu do podwyższenia ciśnienia z układu płynnej regulacji wydajności. Zamontowany wymiennik ciepła do podgrzewania i utrzymania właściwej temperatury  wody zasilić należy z wysokiego parametru znajdującego się w stacji wymienników ciepła GCR ,,Repty”.

Zakres prac budowlanych w zespole hydroterapii, który wykonać należy zgodnie  z projektem, przedmiarem robót i zasadami sztuki budowlanej, polegać będzie na wyburzeniu części istniejących ścian działowych i ponownym ich wykonaniu , zerwaniu istniejących posadzek jak i skuciu wylewki aż do konstrukcji stropu nad niskim parterem. Izolacje pod posadzką należy wykonać z płynnej folii, na nowych wylewkach cementowych położyć płytki gresowe, matowe, łatwo zmywalne, antypoślizgowe  z zastosowaniem cokoliku wysokości 10 cm.

Płytki ścienne należy ułożyć na całą wysokość po obwodzie pomieszczeń.

Użyte farby do malowania pomieszczeń winny być przystosowane do warunków podwyższonej wilgotności (zmywalne).

Wszelkie pochwyty i drabinki umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzeń należy wykonać ze stali nierdzewnej.

W pomieszczeniu magazynowym służącym do przechowywania i dozowania środków chemicznych podłoga i ściany winny być wyłożone  płytkami kwasoodpornymi z fugą epoksydową.

Powyższe pomieszczenie wyposażone  będzie w natrysk bezpieczeństwa, umywalkę z oczomyjką, jak również w system wentylacji mechanicznej.

Montaż urządzeń hydroterapeutycznych w zespole hydroterapii  będzie następować  zgodnie z projektami oraz bieżącymi ustaleniami.

Pomieszczenia rejestracji chorych oraz socjalne dla personelu zostaną wydzielone konstrukcją  aluminiową, wypełnioną szkłem bezpiecznym (mlecznym) oraz ścianą gipsowo- kartonową zgodnie z projektem.

Instalacja elektryczna (zasilająca urządzenia hydroterapeutyczne) zostanie wymieniona, na nową uwzględniając równocześnie podłączenia elektryczne maszynowni hydroterapii.

Dostawa urządzeń hydroterapeutycznych leży po stronie zamawiającego, zgodnie z projektem i zestawieniem urządzeń.

Zadanie nr 2

Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego -

Zadanie drugie przewiduje w roku 2012 roboty instalacyjne i budowlane  w basenie rehabilitacyjnym o wymiarach 20x10m, głębokości: 0.9 – 1.8m i pojemności basenu V= 270 m3 . Zakres prac instalacyjnych zakłada  demontaż starej, stalowej instalacji wodnej oraz urządzeń służących do regeneracji i dezynfekcji wody basenowej. Natomiast montaż nowych rurociągów wody obiegowej przewidziano z rur PVC U grubościennych, a urządzenia do uzdatniania wody basenowej przewidziano w następującym składzie:

- stacja filtrów dla basenu,

- pompy obiegowe,

- sprężarka do płukania filtrów,

- urządzenia do koagulacji wody basenowej,

- system dezynfekcji wody basenowej,

- układ do korekty pH,

- zestaw pomiarowo-regulacyjny,

- zestaw do poboru prób wody,

- zestaw kontrolny,

- urządzenie do wspomagania dezynfekcji,

- układ przygotowania wody uzupełniającej (obejmujący układ do usuwania manganu ,twardości oraz układu   podgrzewu wody uzupełniającej),

- urządzenia podgrzewające wodę obiegową,

- urządzenia do czyszczenia ścian i dna basenu.

Roboty budowlane przewidują w szczególności wymianę płytek w niecce basenu rehabilitacyjnego oraz płytek ściennych i podłogowych ułożonych w przestrzeni pomieszczenia basenowego.

Wszelkie pochwyty i drabinki umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzeń należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania i dozowania środków chemicznych winno być wyposażone w natrysk bezpieczeństwa, umywalkę z oczomyjką,  w system wentylacji mechanicznej, natomiast ściany  i podłoga pomieszczenia wyłożona  płytkami kwasoodpornymi i fugą epoksydową.  Instalacja elektryczna (zasilająca urządzenia basenowe) zostanie wymieniona na  nową uwzględniając równocześnie podłączenia do rozdzielni elektrycznej maszynowni basenu.

Zadanie nr 3

Instalacja układu solarnego-

Kolejnym, trzecim zadaniem  przewidzianym do realizacji w 2013 roku jest wykonanie instalacji solarnej na cele podgrzewu wody basenowej. Instalacja ta zostanie wykonana przy zabudowie 40 kolektorów płaskich połączonych ze sobą w układzie 4 pól po 10 kolektorów (połączenia równoległe w układzie Tichelmanna) na dachu budynku z zastosowaniem konstrukcji wsporczej, zwiększającej pochylenie kolektorów do 30o.

Dla każdego panelu należy wykonać odrębną stalową ramę z C100 opartą co 3,00 m na dźwigarze strunobetonowym.

Ze względu na usytuowanie konstrukcji na dachu i jej znaczną długość przewidziano styki belek podłużnych ram co ok. 6,00 m z możliwością przesuwu.

Montaż paneli solarnych należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy oraz zawartymi w projekcie instalacji solarnej.

Rozpoczęcie i zakończenie zadania musi nastąpić w 2013 roku uwzględniając terminy zawarte w harmonogramie rzeczowo –finansowym.

Całość instalacji solarnej należy podłączyć do wykonanej uprzednio instalacji hydroterapii i basenu rehabilitacyjnego.

W zakresie instalacji elektrycznej przewiduje się podłączenia elektryczne i sterujące, umożliwiające prawidłową pracę z instalacją hydroterapii i basenu rehabilitacyjnego.

Informacje dodatkowe:

- Opis robót ujęty jest w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym będącym w posiadaniu GCR ,,Repty” w wersji elektronicznej oraz papierowej (załącznik nr 8 do SIWZ).

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy robót budowlanych jest określony w  SIWZ oraz w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

- Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją i z materiałów określonych w projekcie (w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymagane będą: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne ITB), a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem certyfikaty i atesty, w szczególności dopuszczone do zastosowania w budynkach służby zdrowia. Wszystkie materiały i wyroby należy stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe wydzielenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, mając na uwadze ciągłość pracy pozostałych części szpitala. Miejsce prowadzenia robót winno być  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oddzielone od pozostałych części obiektu, będących w użytkowaniu, szczelnymi ściankami. Roboty ogólno-budowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający pracę w GCR „Repty”. Roboty hałaśliwe prowadzone będą wyłącznie w terminie i w czasie uzgodnionym wcześniej  z  Działem Technicznym Zamawiającego.

- Od Wykonawcy wymagać się będzie zapewnienia na terenie objętym umową należytego ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p.poż, przepisów sanitarno – epidemiologicznych w czasie wykonywania robót oraz odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Wszystkie prace należy wykonać i zakończyć tak, by umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych zadań odrębnie w każdym roku, oraz prawidłowo współdziałały ze sobą i funkcjonowały po zakończeniu całości zadania.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem oraz uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wizji jest Zdzisław Wojtas tel. 32 39-01-550 w godz. 8-14.

- Szczegółowy harmonogram robót, stanowiący załącznik do umowy będzie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy, w którym zostaną zawarte terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań przy uwzględnieniu zasady realizacji tylko i wyłącznie jednego układu wodnego w danym roku z uwagi na konieczność nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego wszystkich robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do procedur i zasad wynikających z posiadania przez Zamawiającego certyfikatów jakości wg ISO 9001 – ISO 14001 i certyfikatu akredytacyjnego.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45.00.00.00-7 roboty budowlane

45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe

45.33.12.10-1 instalowanie wentylacji

45.31.00.00-3 roboty instalacyjne elektryczne

45.33.20.00-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.33.11.00-7 instalowanie centralnego ogrzewania

45.44.21.00-8 roboty malarskie

45.33.00.00-9 hydraulika i roboty sanitarne

09.33.11.00-9  kolektory słoneczne do produkcji ciepła

- OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- PODWYKONAWSTWO

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu robót budowlanych, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom                       (wg załącznika nr 6 do SIWZ). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego             i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty.

- INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH    UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp.

- INFORMACJA  O  OFERTACH  WARIANTOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania zadań:

Zadanie 1. Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii

- rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy,  zakończenie do 30 października 2011r.

Zadanie 2. Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego

- termin zakończenia robót  do 30 października 2012r. - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące

Zadanie 3. Instalacja układu solarnego

- termin zakończenia robót do  30 października 2013r. - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące

- WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.  1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

      - jedną robotę budowlano -  instalacyjną o wartości nie mniejszej od kwoty 3.500.000 zł brutto

      - jedną robotę branży instalacyjnej polegającej na modernizacji gospodarki wodno-ściekowej           (uzdatnianie wody rehabilitacyjnej) w działach hydroterapii lub basenie o wartości nie mniejszej od kwoty 1.400.000 zł brutto,

      - dwie  prace związane z montażem układu solarnego potwierdzone  przez Inwestora.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 13 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.:

a) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które przedłożą zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z uiszczeniem aktualnych składek członkowskich (zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów), w branżach:

-  konstrukcyjno budowlanej - 1 osoba,

-  instalacyjnej - 1 osoba,

-  elektrycznej - 1 osoba;

b) 10 osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia o kwalifikacjach   zawodowych w branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej.

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 5.000.000 zł,

- środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości co najmniej 1.000.000 zł, w okresie nie wcześniej niż  na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w trybie art. 23 Pzp warunki określone  w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Warunki określone w ust. 2 muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców.

- Zgodnie z art.26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ       WYKONAWCY  W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  W  POSTĘPOWANIU

1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2);

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 4);

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia;

f) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. X.2. SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. X. 1.d) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 (załącznik nr 3);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty dodatkowe:

a).  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

b). pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień oraz oświadczeń woli, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,

c). dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu,

d).  wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. nr 6),

e). pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków,

f). kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez  osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji.

- Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

4.1. pkt X ust. 2 ppkt b,c,d - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4.2. pkt X ust. 2 ppkt e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w  art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

4.3. Dokumenty, o których mowa w 4.1. lit. a i c oraz 4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 4.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty są składane w oryginale (oświadczenia pkt. X ust.1.a i ust.2.a) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( z zastrzeżeniem zawartym w pkt X ust. 3b).

- Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane  wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Śniadeckiego 1        42 – 604 Tarnowskie Góry

faks: (032) 39-01-353  lub 39-01-206

lub adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach:

- technicznych jest Z-ca Dyr. ds Technicznych mgr Maksymilian Hajzer tel.(32) 39-01-500

- prawnych jest mgr Anna Klecz tel.(32) 39-01-353, w godz. 7.00-14.35

6. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.03.2011 do godz. 24.00.

6.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

6.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, przekazując zmianę w sposób opisany w pkt 6.3.

6.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.repty.pl

6.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ  i będą wiążące przy składaniu ofert.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100.000,00 zł

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Banku Śląskim nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/18/ZP/2011”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 11.00 dnia 05.04.2011r.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w oryginale w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot, bez naruszania oferty, a do oferty trwale dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium zgodnie z postanowieniami  art. 46 ustawy Pzp. W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

- Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. Osoba działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisania oferty dołącza je do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca treść była podpisana lub parafowana, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz..U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być sporządzone wg postanowień SIWZ oraz wzorów formularzy do niej załączonych.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisaną: „Oferta na termomodernizację budynków GCR „Repty” ETAP II.” GCR/18/ZP/2011     Nie otwierać przed: 05.04.2011r godz.11.30

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

- Miejsce składania i otwarcia ofert:

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1     42-604 Tarnowskie Góry

Sekcja zamówień publicznych

- Termin składania ofert:  05.04.2011r. do godz. 11.00

- Termin otwarcia ofert:   05.04.2011r.   o godz. 11.30

- OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia  wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami i łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego oraz należny podatek VAT.

- Cena ofertowa ma uwzględnić wszystkie koszty wynikające z tytułu przygotowania, realizacji, wymaganych dopuszczeń i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej - 1 egzemplarz

- wykonania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

- Cenę  oferty należy podać na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w rozbiciu na poszczególne zadania. Za cenę oferty uważać się będzie łączną cenę brutto za wszystkie zadania.

- Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

  - cenę bez podatku VAT (netto)

  - należny podatek VAT

  - cenę łącznie z podatkiem (brutto)

- Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- Rozliczenie płatności: wykonane zadania rozliczane będą w systemie rocznym, dopuszcza się fakturowanie częściowe, wyraźnie rozdzielnych części robót po sporządzeniu protokołu odbioru robót każdej części co najwyżej w trzech ratach. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT

Kryterium i jego waga:   CENA  CAŁKOWITA  ZA WSZYSTKIE ZADANIA – 100%

Wartość punktowa ceny  jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny  =

Wc 		- waga kryterium

C min		- najniższa zaproponowana cena

C n		- cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

Oceną oferty jest liczbą punktów otrzymanych w kryterium ceny.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE   PO  WYBORZE  OFERTY  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

      - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

    - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwzględnieniem postanowień pkt XIX SIWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz do przedłożenia harmonogramu prac uzgodnionego z Zamawiającym.

    - W przypadku udziału Podwykonawców w wykonaniu części zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy, który ma zostać podpisany między Wykonawcą a Podwykonawcą. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie umów z Podwykonawcami, które zostaną dołączone do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą..

    - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust 1 Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

3.   Zabezpieczenie ustala się w wysokości  10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

4.  Zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Banku Śląskim nr 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649.

6.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                       i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

9.  Kwota, o której mowa  w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- WZÓR UMOWY, WEDŁUG KTÓREGO I NA WARUNKACH W NIM WSKAZANYCH ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w projekcie    umowy (załącznik nr 7).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie :

  - osób pełniących funkcje kierownicze na  uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu i kwalifikacjach po akceptacji Zamawiającego;

  - terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)  okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

    - trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

    - wstrzymania robót przez Zamawiającego;

    - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - zmiany umowy dotacji,

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

  - W przedstawionych w pkt. 2.3 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

      - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

      - zmianie osób reprezentujących,

      - ogłoszeniu upadłości,

      - ogłoszeniu likwidacji,

      - zawieszeniu działalności,

      - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

- POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 ustawy.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

Zasady udostępnienia dokumentów:

- Protokół wraz  z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki  do protokołu na wniosek.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania  dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

XXIII     ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót

ZAŁĄCZNIK NR 1

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

( nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

Nr faksu ……………………………………….….

E-mail……………………………………………..

NIP: ……………………………………………….

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GCR/18/ZP/2011 na „Termomodernizację budynków GCR „Repty”   ETAP II - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, spełniając wszystkie wymagania określone w SIWZ, za cenę ryczałtową:

Zadanie 1. Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Zadanie 2. Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Zadanie 3. Instalacja układu solarnego

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

CENA  CAŁKOWITA  ZA  WSZYSTKIE  ZADANIA:

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

Zadanie 1.Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii

( termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy,  termin zakończenia do 30 października 2011r.)

Zadanie 2.Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego

( termin zakończenia robót  do 30 października 2012r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

Zadanie 3.Instalacja układu solarnego

( termin zakończenia robót do 30 października 2013r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

- Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego wszystkich robót.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia              i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, projektem umowy  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi*,

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców  w zakresie wykazanym  w załączniku nr 6.*

* niepotrzebne skreślić

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy załączonej do SIWZ oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………….w wysokości 10% ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty ………………………………… PLN.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………………… nr konta………………………………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Nr konta, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium……..……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest…………………… tel ………………….

13.  Oferta została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki :

| Lp | Nazwa dokumentu | Numer załącznika | Numer strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2); |  |  |
| 2. | wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 4); |  |  |
| 3. | wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5); |  |  |
| 4. | informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |  |  |
| 5. | opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; |  |  |
| 6. | oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 (załącznik nr 3); |  |  |
| 7. | aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; |  |  |
| 8. | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |  |  |
| 9. | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| 10. * | pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, |  |  |
| 11. | dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, |  |  |
| 12. * | wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (załącznik nr 6), |  |  |
| 13. * | pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, |  |  |
| 14. | kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. |  |  |

*  jeśli dotyczy

Podpisano:

……… ……………… dnia……………... 																……………………………………..

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 										zgodnie z 	zasadą reprezentacji

Przetarg nr GCR/18/ZP/2011                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................................

(pieczęć  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Termomodernizację budynków GCR „Repty”   ETAP II

Modernizację gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................., dnia………………………

........................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 									zasadą reprezentacji

Przetarg nr GCR/18/ZP/2011                                                                           ZAŁĄCZNIK NR  3

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Termomodernizację budynków GCR „Repty”   ETAP II

Modernizację gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

.............................................., dnia………………………

........................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 									oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 									zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  4

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. IX ust.1. ppkt. 1.2. SIWZ

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, który wykonał roboty budowlane | Miejsce wykonania oraz nazwa i adres Inwestora | Opis zrealizowanych robót | Termin wykonania | Wartość brutto zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dokumenty, referencje potwierdzające, że wykazane powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  5

…………………………………

(pieczęć  Wykonawcy)

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. IX ust.1. ppkt. 1.3. SIWZ

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/ rodzaj specjalności i nr uprawnień/ nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego | Podstawa dysponowania osobami - własna/ udostępniony przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik Budowy w specjalności …….. Nr uprawnień ……… Nr wpisu ………….. |  |
| 2 |  | Kierownik robót w specjalności …….. Nr uprawnień ……… Nr wpisu ………….. |  |
| 3 |  | Kierownik robót w specjalności …….. Nr uprawnień ……… Nr wpisu ………….. |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć kserokopię uprawnień budowlanych, świadectw kwalifikacyjnych,  zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz w przypadku dysponowania osobami udostępnionymi przez inny podmiot - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych osób.

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do 									składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 									zgodnie z 	zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  6

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

| Lp. | Zakres (branża) robót budowlanych powierzanych podwykonawcom | Dane podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do

składania 	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

zgodnie z 	zasadą reprezentacji

ZAŁĄCZNIK NR  7

U M O W A  nr …………………….

(PROJEKT)

zawarta w dniu …………2011r. w Tarnowskich Górach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621 reprezentowanym przez:

Dyrektora					- dr n. med. Krystiana Oleszczyka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………….(kod………….) przy ulicy………..………….              wpisanym do……………………………………………………………………..

w imieniu i na rzecz, którego działają:

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr GCR/18/ZP/2011 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20010r. Nr 113 poz. 759) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

    - 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-instalacyjne, których przedmiotem jest „ Termomodernizacja budynków GCR „Repty”   ETAP II - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym” zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót oraz ofertą, zwane dalej              „ robotami”

- Roboty podzielone są na trzy zadania przewidziane do realizacji w niżej wyszczególnionych terminach:

Zadanie 1.Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii

( termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy,  termin zakończenia do 30 października 2011r.)

Zadanie 2.Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego

( termin zakończenia robót  do 30 października 2012r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

Zadanie 3.Instalacja układu solarnego

( termin zakończenia robót do 30 października 2013r - realizacja zadania nie dłużej niż 4 miesiące)

    - 2.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- -  wykonanie robót według przedstawionego projektu budowlanego;

- -  przeprowadzenie rozruchu (oddzielnie dla każdego zadania, oraz końcowe dla całości zakresu),

- -  przeszkolenie obsługi oraz opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji (oddzielnie dla każdego

- zadania, oraz końcowe dla całości zakresu),

- -  uzyskanie wymaganych atestów technologicznych.

- 3. Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przepisami  próby instalacji i dostarczy Zamawiającemu   protokoły z odbiorów technicznych instalacji i urządzeń (oddzielnie dla każdego zadania oraz końcowe dla całości zakresu).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych.

5. W celu osiągnięcia należytej jakości wykonanych prac Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry, w tym inżynierskiej, oraz do zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów i sprzętu.

    - 6. Wskazane urządzenia i materiały pochodzące z demontażu Wykonawca przekaże protokolarnie   Zamawiającemu.

    - 7. Urządzenia hydroterapeutyczne przewidziane do zainstalowania w Dziale Hydroterapii (zadanie nr 1) będą dostarczone przez Zamawiającego.

    - 8. Gruz z rozbiórki elementów murowych i betonowych oraz inne odpady powstałe podczas wykonywanych robót, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. W celu utrzymania porządku na placu budowy i terenie zewnętrznym, Wykonawca wyposaży budowę w pojemniki lub sprzęt potrzebny do składowania powstałych odpadów i gruzu oraz zapewni systematyczne ich usuwanie.

§ 2

1. Czas trwania poszczególnych robót określa harmonogram stanowiący załącznik  nr 2 do umowy, opracowany w porozumieniu z Wykonawcą i stanowiący integralną część umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  zgodnie z załączonym harmonogramem prac.

2. W razie konieczności dopuszcza się możliwość korekty harmonogramu wskutek zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)  przyczyn będących po stronie Zamawiającego, a w szczególności:

    - trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

    - wstrzymania robót przez Zamawiającego;

    - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

b)    zmiany umowy dotacji,

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania   poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość   wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

3. W przedstawionych w pkt. 2 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 3

      - Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.

- W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym roboty są wykonywane w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację robót budowlanych oraz będzie udostępniał dziennik budowy na każde żądanie Zamawiającego.

- Po zakończeniu każdego zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego dotyczącego każdego zadania.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 	potwierdzonymi przez projektanta, rzeczoznawcę oraz inne wymagane organy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i certyfikaty na znak 	bezpieczeństwa.

- szczegółową instrukcję eksploatacji zabudowanych urządzeń za wyjątkiem urządzeń dostarczonych  	przez Zamawiającego.

§ 4

      - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie   ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie:

……………………………….…….złotych netto ( słownie …………………………………….……)

podatek  VAT……%........................................... .( słownie …………….……………………………)

…………………     ……….…… .złotych brutto ( słownie …………….………………………..…..)

2.  Wynagrodzenie w rozbiciu rocznym:

- Przebudowa pomieszczeń Działu Hydroterapii w terminie do 30.10.2011r.:

…………………………………….złotych netto ( słownie ………………….………….……….…)

podatek  VAT……%........................................... ( słownie …………………………………………)

………………… ……………… .złotych brutto ( słownie ……………………………………..…..)

-  Modernizacja Basenu Rehabilitacyjnego w terminie do 30.10.2012 r.:

………….………………………….złotych netto ( słownie ……………………………..…….……)

podatek  VAT……%........................................... ( słownie …………………………………………)

…………………………….…… .złotych brutto ( słownie ……………………………………..…..)

- Instalacja układu solarnego w terminie do 30.10.2013r.:

……………………………….…….złotych netto ( słownie   …..………………………..…….……)

podatek  VAT……%............................................ ( słownie …………………………………………)

………………….………… …… .złotych brutto ( słownie ……………………………………..…..)

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.2 może nastąpić co najwyżej w trzech ratach, w każdym roku, za wyraźnie rozdzielne części robót, po sporządzeniu protokołu odbioru robót każdej części, na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto w banku ………………………… nr konta ………………………………………………….. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru robót częściowych lub końcowych nie stwierdzający wad robót wykonanych przez Wykonawcę.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że posiada NIP nr  ……………….

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP nr   645-000-93-46

§ 5

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a) siłami własnymi Wykonawcy,

b) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej  będzie stanowić w  przypadku robót wykonywanych przez Podwykonawcę:

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) protokół odbioru robót częściowych lub końcowych nie stwierdzający wad wykonanych przez Podwykonawcę robót, wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartość,

c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty,

d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem),

e) oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robót.

3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo zbadania czy Wykonawca w sposób należyty wywiązuje się z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń.

4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją do momentu przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego …………..posiadającego uprawnienia  nr............................, który działa w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

2.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

a)   po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………………,

b) po stronie Wykonawcy kierownik budowy   …………………… posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  nr uprawnienia ………… oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę  numer  ………………. z dnia ……………

    - 3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej  wykonania.

§ 7

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7  dni od daty zawiadomienia o ich ukończeniu powiadomi  o tym uczestników odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr… do niniejszej umowy.

§ 9

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr… do umowy.

Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego wszystkich robót.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

- Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres gwarancji.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wad tych nie usunie w terminie wskazanym w wezwaniu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego.

§ 10

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, czyli przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 11

    - Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  …………… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 1; czyli ……………………… zł ( słownie  ……………………….).

    - Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiąca 70% kwoty, o której mowa w pkt 1 zwrócona zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy  w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, licząc od umownego terminu ich wykonania,

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi   odpowiedzialność   w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia.

2.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy względnie nie kontynuuje tego wykonania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa przez okres przekraczający 30 dni.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia  i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,               ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

§ 15

W przypadku sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy właściwy będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca przyjął do wiadomości, że GCR „REPTY” posiada certyfikat zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego ( ISO 9001 i ISO 14001 ), w związku z czym na terenie Centrum funkcjonują stosowne  Procedury, instrukcje i regulaminy, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany            i oferta Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA